开发进度追踪报告

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI智能投标文件智能编制管理系统 |
| 版本 | v1.0.0 |
| 更新日期 | 2026-05-26 |
| 状态 | 🔄 Phase 5 联调测试待开始 |

---

📊 整体进度

| Phase | 内容 | 状态 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 架构设计 + 基础设施 + 核心CRUD | ✅ 完成 | 100% |
| Phase 2 | AI能力层 + 技术标核心 | ✅ 完成 | 100% |
| Phase 3 | 资信标 + 标书改写 | ✅ 完成 | 100% |
| Phase 4 | 工作流 + 技能编排 + 模型管理 | ✅ 完成 | 100% |
| Phase 5 | 联调测试 + 性能优化 + 上线 | ⏳ 待开始 | 0% |

**总体进度：~65%**

---

✅ Phase 1 完成清单 (100%)

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 架构设计文档 | ✅ | 2026-05-25 |
| 数据库设计 | ✅ | 2026-05-25 |
| API接口设计 | ✅ | 2026-05-25 |
| 技术规范文档 | ✅ | 2026-05-25 |
| 测试计划文档 | ✅ | 2026-05-25 |
| 部署运维手册 | ✅ | 2026-05-25 |
| Java微服务框架 | ✅ | 2026-05-25 |
| Docker Compose | ✅ | 2026-05-25 |
| 数据库初始化脚本 | ✅ | 2026-05-25 |

---

✅ Phase 2 完成清单 (100%)

全文生成流水线

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 流水线架构设计 | ✅ | 2026-05-26 |
| 5阶段Pipeline实现 | ✅ | 2026-05-26 |
| 异步执行支持 | ✅ | 2026-05-26 |
| 断点续传 | ✅ | 2026-05-26 |
| 重试机制 | ✅ | 2026-05-26 |

图文并茂功能

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 图片服务 | ✅ | 2026-05-26 |
| 图表生成 | ✅ | 2026-05-26 |
| Word图片导出 | ✅ | 2026-05-26 |
| includeImages参数 | ✅ | 2026-05-26 |
| includeTables参数 | ✅ | 2026-05-26 |

表格自动生成

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求对照表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 项目人员配置表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 施工进度计划表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 设备清单表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 安全措施检查表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 甘特图生成 | ✅ | 2026-05-26 |

向量嵌入修复

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 真实MiniMax embo01嵌入 | ✅ | 2026-05-26 |
| ChromaDB持久化 | ✅ | 2026-05-26 |
| 混合检索 | ✅ | 2026-05-26 |
| RAG增强 | ✅ | 2026-05-26 |

---

✅ Phase 3 完成清单 (100%)

资信标智能编制

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 资质匹配 | ✅ | 2026-05-26 |
| 资质验证 | ✅ | 2026-05-26 |
| 自动填充 | ✅ | 2026-05-26 |
| 企业资料服务 | ✅ | 2026-05-26 |

标书改写增强

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 5种改写策略 | ✅ | 2026-05-26 |
| 6种改写风格 | ✅ | 2026-05-26 |
| 多版本改写 | ✅ | 2026-05-26 |
| 模板管理 | ✅ | 2026-05-26 |
| 版本管理与回滚 | ✅ | 2026-05-26 |

企业资料库

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 企业档案管理 | ✅ | 2026-05-26 |
| 证书资质管理 | ✅ | 2026-05-26 |
| 业绩案例库 | ✅ | 2026-05-26 |
| 团队成员管理 | ✅ | 2026-05-26 |
| 素材库 | ✅ | 2026-05-26 |
| 私人图库 | ✅ | 2026-05-26 |
| AI推荐素材 | ✅ | 2026-05-26 |
| 版权检测 | ✅ | 2026-05-26 |

---

✅ Phase 4 完成清单 (100%)

工作流引擎

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| Camunda集成 | ✅ | 2026-05-26 |
| 技术标流程 | ✅ | 2026-05-26 |
| 资信标流程 | ✅ | 2026-05-26 |
| 10个API端点 | ✅ | 2026-05-26 |
| 执行监听器 | ✅ | 2026-05-26 |

技能编排系统

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 技能引擎 | ✅ | 2026-05-26 |
| 5个预置技能 | ✅ | 2026-05-26 |
| 5个技能分类 | ✅ | 2026-05-26 |
| 技能注册表 | ✅ | 2026-05-26 |
| 9个API端点 | ✅ | 2026-05-26 |

模型管理与API网关

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 模型注册 | ✅ | 2026-05-26 |
| 模型切换 | ✅ | 2026-05-26 |
| 智能路由 | ✅ | 2026-05-26 |
| 熔断器 | ✅ | 2026-05-26 |
| 限流 | ✅ | 2026-05-26 |
| 监控面板 | ✅ | 2026-05-26 |

Vue3前端集成

| 任务 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 标书编辑器页面 | ✅ | 2026-05-26 |
| 工作流配置页面 | ✅ | 2026-05-26 |
| 素材库页面 | ✅ | 2026-05-26 |
| 企业资料页面 | ✅ | 2026-05-26 |
| 工作流可视化组件 | ✅ | 2026-05-26 |
| 技能编排组件 | ✅ | 2026-05-26 |
| API层完善 | ✅ | 2026-05-26 |

---

📋 API端点总览

ai-bid-ai 服务 (8087)

• `/api/ai/generate/outline` - 技术标目录生成

• `/api/ai/generate/content` - 技术标正文生成

• `/api/ai/pipeline/generate` - 全文生成流水线

• `/api/ai/rewrite` - 标书改写

• `/api/ai/table/generate` - 表格生成

• `/api/ai/skills` - 技能列表

• `/api/ai/skills/pipeline` - 技能流水线

ai-bid-knowledge 服务 (8086)

• `/api/knowledge/bases` - 知识库CRUD

• `/api/knowledge/bases/{id}/vector-retrieve` - 向量检索

• `/api/knowledge/bases/{id}/hybrid-search` - 混合检索

• `/api/knowledge/bases/{id}/rag-generate` - RAG生成

ai-bid-project 服务 (8081)

• `/api/project/workflow/deploy` - 部署流程

• `/api/project/workflow/start/{processKey}` - 启动流程

• `/api/project/workflow/tasks` - 待办任务

• `/api/ai/skills/execute` - 执行技能

ai-bid-gateway 服务 (8080)

• `/api/gateway/models` - 模型管理

• `/api/gateway/models/switch` - 切换模型

• `/api/gateway/models/dashboard` - 监控面板

---

📊 Git提交记录

| Commit | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 09c11c8 | 2026-05-26 | docs: 更新进度追踪报告 Phase 2 完成75% |
| c4bed2d | 2026-05-26 | feat(Phase 2): ChromaDB向量库集成 |
| e1b2a17 | 2026-05-26 | feat(Phase 2): PDF/Word解析 + Word导出功能 |
| e5249a6 | 2026-05-26 | feat(Phase 2): 知识库RAG服务完善 |
| 5d9ea31 | 2026-05-26 | feat(Phase 2): AI核心功能实现 |
| 408044c | 2026-05-26 | feat: Phase 2 AI服务模块初始化 |
| abd6bf8 | 2026-05-25 | chore: 整理项目结构，添加更多服务模块 |
| f51ae13 | 2026-05-25 | feat: Phase 1 代码框架生成 |
| f05779c | 2026-05-25 | feat: 初始项目文档 |

---

⚠️ 待解决问题

| 问题 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Push | P1 | 🔄 进行中 |
| Phase 5 联调测试 | P1 | ⏳ 待开始 |
| 前端启动验证 | P2 | ⏳ 待验证 |

---

📅 下一步计划

**Phase 5 联调测试**

• Docker Compose整体验证

• API端点联调测试

• 前后端联调

• 性能测试

**GitHub推送**

• 提交所有更改

• 推送到远程仓库

---

已修复问题清单

| 问题 | 修复日期 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| API Key硬编码 | 2026-05-26 | ✅ 已修复 |
| 向量嵌入占位符 | 2026-05-26 | ✅ 已修复 |
| Java Service层空壳 | 2026-05-26 | ✅ 已修复 |
| 数据库DDL缺失 | 2026-05-26 | ✅ 已修复 |
| Dockerfile缺失 | 2026-05-26 | ✅ 已修复 |

---

*最后更新：2026-05-26 14:23*

*作者：bid-admin*