测试计划文档

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI智能投标文件智能编制管理系统 |
| 项目代号 | ai-bid-system |
| 版本 | v1.0.0 |
| 日期 | 2026-05-25 |
| 团队 | bid-team |
| 作者 | bid-admin |

---

目录

[测试策略](#1-测试策略)

[测试阶段计划](#2-测试阶段计划)

[测试用例设计](#3-测试用例设计)

[AI质量评估](#4-ai质量评估)

[测试环境](#5-测试环境)

[缺陷管理](#6-缺陷管理)

[测试交付物](#7-测试交付物)

---

1. 测试策略

1.1 测试金字塔

┌─────────────┐
                    │   E2E测试   │  ← 少量端到端测试
                    │   (UI测试) │
                    ├─────────────┤
                    │  集成测试   │  ← API接口测试
                    │ (API测试)  │
                    ├─────────────┤
                    │  单元测试   │  ← 基础方法测试
                    │ (Unit测试) │
                    └─────────────┘

1.2 测试覆盖率目标

| 类型 | 覆盖率目标 |
| --- | --- |
| 单元测试 | ≥ 70% |
| API接口测试 | 100%核心接口 |
| 前端组件测试 | ≥ 50% |
| E2E测试 | 核心业务流程 |

1.3 测试通过标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 用例执行率 | 100% |
| 用例通过率 | ≥ 95% |
| 严重缺陷残留 | 0个 |
| 高优先级缺陷残留 | ≤ 3个 |
| AI输出质量 | ≥ 85% |

---

2. 测试阶段计划

2.1 Phase 1 测试（Day 29-30）

**测试内容：** 基础CRUD功能

| 测试类型 | 测试重点 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | UserService、RoleService、MaterialService | AI辅助 |
| API测试 | 用户管理、角色权限、素材库API | 人工 |
| UI测试 | 登录、首页、用户管理页面 | 人工 |

2.2 Phase 2 测试（Day 84-85）

**测试内容：** 技术标核心功能

| 测试类型 | 测试重点 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | DocumentService、OutlineService、GenerateService | AI辅助 |
| API测试 | 招标文件解析、目录生成、正文生成API | 人工 |
| AI质量测试 | 技术标生成内容质量评估 | 人工 |
| UI测试 | 技术标编制页面交互 | 人工 |

2.3 Phase 3-5 测试

| Phase | 测试重点 | 测试时间 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3 | 资信标、标书改写、招标文件解析增强 | Day 116-118 |
| Phase 4 | 工作流、技能编排、模型管理 | Day 148-150 |
| Phase 5 | 集成测试、性能测试、AI质量评估 | Day 151-174 |

---

3. 测试用例设计

3.1 用户管理测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UM-001 | 用户登录成功 | 用户已注册 | 1.输入正确账号密码 2.点击登录 | 登录成功，跳转首页 |
| UM-002 | 用户名错误登录 | 用户已注册 | 1.输入错误用户名 2.输入正确密码 3.点击登录 | 提示"用户名或密码错误" |
| UM-003 | 密码错误登录 | 用户已注册 | 1.输入正确用户名 2.输入错误密码 3.点击登录 | 提示"用户名或密码错误" |
| UM-004 | 创建用户 | 管理员登录 | 1.进入用户管理 2.点击新增 3.填写信息 4.保存 | 用户创建成功 |
| UM-005 | 用户名重复 | 管理员登录 | 1.创建用户A 2.创建同名用户B | 提示"用户名已存在" |
| UM-006 | 删除用户 | 管理员登录 | 1.选中用户 2.点击删除 3.确认 | 用户删除成功 |
| UM-007 | 分配角色 | 管理员登录 | 1.选择用户 2.分配角色 3.保存 | 角色分配成功 |
| UM-008 | 修改密码 | 用户登录 | 1.进入个人设置 2.修改密码 | 密码修改成功 |

3.2 项目管理测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 创建投标项目 | 投标负责人登录 | 1.点击新建项目 2.填写信息 3.保存 | 项目创建成功 |
| PM-002 | 项目状态流转 | 项目已创建 | 1.提交项目 2.确认提交 | 项目状态变为"已提交" |
| PM-003 | 项目列表筛选 | 有多个项目 | 1.输入筛选条件 2.点击搜索 | 列表按条件筛选 |
| PM-004 | 导出项目信息 | 项目已创建 | 1.选择项目 2.点击导出 | 导出Excel成功 |

3.3 招标文件解析测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP-001 | PDF文件解析 | 有PDF招标文件 | 1.上传PDF文件 2.点击解析 | 解析成功，提取基本信息 |
| BP-002 | Word文件解析 | 有Word招标文件 | 1.上传Word文件 2.点击解析 | 解析成功，提取基本信息 |
| BP-003 | 基本信息提取 | 文件已上传 | 1.查看解析结果 | 显示项目名称、联系人等 |
| BP-004 | 评标办法解析 | 文件已上传 | 1.查看评标办法 | 显示废标条款、评审条款 |
| BP-005 | 合规项检测 | 文件已上传 | 1.点击合规检测 | 显示合格/不合格项 |
| BP-006 | 废标项检测 | 文件已上传 | 1.点击废标检测 | 高亮显示潜在废标项 |
| BP-007 | 自定义关键词 | 文件已上传 | 1.添加关键词 2.点击检测 | 标注关键词出现位置 |

3.4 技术标生成测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-001 | 目录生成-融合规则 | 项目已创建 | 1.选择融合规则 2.点击生成 | 生成完整目录 |
| TG-002 | 目录生成-评分规则 | 项目已创建 | 1.选择评分规则 2.点击生成 | 生成评分导向目录 |
| TG-003 | 目录编辑 | 目录已生成 | 1.增删目录项 2.调整顺序 3.保存 | 目录更新成功 |
| TG-004 | 正文一键生成 | 目录已确定 | 1.点击一键生成 2.等待完成 | 生成完整正文 |
| TG-005 | 单章节生成 | 目录已确定 | 1.选择章节 2.点击生成 | 生成指定章节正文 |
| TG-006 | 正文扩写 | 正文已生成 | 1.选中段落 2.选择扩写 | 扩写后内容更长 |
| TG-007 | 正文缩写 | 正文已生成 | 1.选中段落 2.选择缩写 | 缩写后内容精简 |
| TG-008 | 图文并茂生成 | 目录已确定 | 1.开启图文并茂 2.生成正文 | 正文包含图片 |
| TG-009 | 表格生成 | 正文已生成 | 1.点击生成表格 2.插入正文 | 生成相关表格 |
| TG-010 | Word导出 | 正文已生成 | 1.点击导出 2.选择格式 | 导出Word文件 |

3.5 资信标测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-001 | 资信标生成 | 企业资料完整 | 1.点击生成 2.等待完成 | 生成完整资信标 |
| CB-002 | 企业信息填充 | 资信标已生成 | 1.查看填充结果 | 企业信息自动填充 |
| CB-003 | 校对视图 | 资信标已生成 | 1.打开校对视图 | 左右对比显示 |
| CB-004 | 证照插入 | 资信标编辑中 | 1.选择证照 2.插入 | 证照插入成功 |

3.6 标书改写测试用例

| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-001 | 改写-原篇幅 | 标书已上传 | 1.选择原篇幅 2.点击改写 | 内容表达优化，字数相近 |
| RW-002 | 改写-扩写 | 标书已上传 | 1.选择扩写1.5x 2.点击改写 | 内容扩充，字数增加 |
| RW-003 | 改写-缩写 | 标书已上传 | 1.选择缩写0.5x 2.点击改写 | 内容精简，字数减少 |
| RW-004 | 改写结果比对 | 改写完成 | 1.查看比对视图 | 清晰显示改动内容 |
| RW-005 | 历史记录查询 | 有改写历史 | 1.进入历史记录 2.搜索 | 显示改写历史 |

---

4. AI质量评估

4.1 技术标生成质量评估

**评估维度：**

| 维度 | 权重 | 评估标准 |
| --- | --- | --- |
| 内容相关性 | 30% | 内容与招标要求匹配度 |
| 技术准确性 | 25% | 技术方案专业性、准确性 |
| 格式规范性 | 20% | 格式符合投标规范 |
| 原创性 | 15% | 内容重复率 < 15% |
| 可读性 | 10% | 表达清晰、逻辑连贯 |

**评估方法：**

| 维度 | 评估方法 |
| --- | --- |
| 内容相关性 | 人工评审：对比招标文件要求 |
| 技术准确性 | 人工评审：技术专家审核 |
| 格式规范性 | 自动化：格式检查工具 |
| 原创性 | 自动化：文本相似度检测（<15%） |
| 可读性 | 自动化：语言复杂度分析 |

**质量评分公式：**

总分 = 相关性×0.3 + 准确性×0.25 + 规范性×0.2 + 原创性×0.15 + 可读性×0.1

**质量等级：**

| 等级 | 分数范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 90-100 | 可直接使用 |
| 良好 | 75-89 | 少量修改后可使用 |
| 一般 | 60-74 | 需要较多修改 |
| 较差 | < 60 | 需要重新生成 |

4.2 RAG检索质量评估

**评估指标：**

| 指标 | 计算方法 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 召回率@K | 检索结果中相关文档的比例 | ≥ 85% |
| MRR | 首个相关文档的排名倒数 | ≥ 0.8 |
| NDCG@K | 归一化折损累计增益 | ≥ 0.8 |
| 相似度阈值 | 相关文档的平均相似度 | ≥ 0.7 |

4.3 招标文件解析准确率

| 解析项 | 准确率目标 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ≥ 95% |
| 联系人信息 | ≥ 90% |
| 时间节点 | ≥ 95% |
| 评标办法 | ≥ 85% |
| 废标条款 | ≥ 90% |
| 合规项 | ≥ 85% |

---

5. 测试环境

5.1 测试环境配置

| 组件 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务 | 2C4G × 2 | API服务 |
| 数据库 | 4C8G | PostgreSQL |
| 向量库 | 2C4G | Chroma |
| 前端 | 静态部署 | Vue SPA |
| 测试工具 | Postman/JMeter | 接口测试 |

5.2 测试数据管理

# 测试数据初始化脚本
/test-data/
├── init.sql              # 数据库初始化
├── mock-data/            # 测试数据
│   ├── users.json        # 用户数据
│   ├── projects.json     # 项目数据
│   └── documents/        # 招标文件样例
└── test-accounts.txt     # 测试账号

5.3 测试账号

| 角色 | 用户名 | 密码 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | admin | Admin123! | 全部 |
| 投标负责人 | pm | Pm123456! | 项目管理 |
| 编标人员 | writer | Writer123! | 标书编制 |
| 审核人员 | reviewer | Reviewer123! | 审核 |

---

6. 缺陷管理

6.1 缺陷等级定义

| 等级 | 说明 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-严重 | 系统崩溃、数据丢失、核心功能不可用 | 1小时 | 4小时 |
| P1-高 | 重要功能失效、业务流程阻塞 | 4小时 | 1天 |
| P2-中 | 功能缺陷、交互问题 | 1天 | 3天 |
| P3-低 | UI问题、建议改进 | 3天 | 1周 |

6.2 缺陷状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| New | 新建缺陷 |
| Open | 确认打开 |
| In Progress | 修复中 |
| Fixed | 已修复 |
| Closed | 已关闭 |
| Rejected | 拒绝（不是缺陷） |

6.3 缺陷报告模板

## 缺陷标题

**缺陷ID：** BUG-XXX
**严重等级：** P0/P1/P2/P3
**发现日期：** YYYY-MM-DD
**发现人：** XXX
**指派给：** XXX
**所属模块：** XXX
**状态：** New

### 缺陷描述
[详细描述缺陷]

### 复现步骤
1. 
2. 
3.

### 预期结果
[描述预期行为]

### 实际结果
[描述实际行为]

### 截图/日志
[相关证据]

### 根因分析
[分析缺陷产生的原因]

### 修复方案
[提出修复建议]

---

7. 测试交付物

7.1 测试计划阶段

| 交付物 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划 | 本文档 | AI辅助人工 |
| 测试用例 | 全量测试用例 | AI辅助人工 |
| 测试环境 | 环境部署完成 | 人工 |

7.2 测试执行阶段

| 交付物 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 测试执行记录 | 执行日志 | 人工 |
| 缺陷报告 | 发现的所有缺陷 | 人工 |
| 测试报告 | 周测试进展 | AI辅助人工 |

7.3 测试总结阶段

| 交付物 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 测试总结报告 | 整体测试结论 | AI辅助人工 |
| 质量评估报告 | AI质量专项评估 | 人工 |
| 遗留问题清单 | 上线后遗留问题 | 人工 |

---

附录

A. 测试工具清单

| 工具 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| Postman | API测试 | 10.x |
| JMeter | 性能测试 | 5.x |
| Selenium | UI自动化 | 4.x |
| Jest | 前端单元测试 | 29.x |
| JUnit | Java单元测试 | 5.x |
| Pytest | Python单元测试 | 7.x |
| SonarQube | 代码质量 | 9.x |

B. 回归测试集

核心功能回归测试集，用于每次发布前验证：

# 回归测试集
/regression-tests/
├── auth/               # 认证模块
│   └── login.test.js
├── project/             # 项目模块
│   ├── create.test.js
│   ├── update.test.js
│   └── delete.test.js
├── document/            # 文档模块
│   ├── generate.test.js
│   └── export.test.js
└── ai/                 # AI模块
    ├── parse.test.js
    └── generate.test.js

---

*文档版本：v1.0.0*

*最后更新：2026-05-25*

*作者：bid-admin*